Среди следующих утверждений выделите *ФАКТОРЫ*, **РИСКИ** и ПОСЛЕДСТВИЯ

|  |
| --- |
| Используемое в настоящий момент оборудование не очень быстродейственное. Возможно, полномасштабное тестирование разработанной информационной системы будет возможно только после установки нового оборудования |
| На этапе технического проектирования может выясниться необходимость в дополнительных видах работ, поскольку полное техническое задание не было предоставлено на момент начала проекта |
| Из-за тяжелых климатических условий труда в регионе реализации нового проекта большинство членов команды отказались от участия в нем |
| Команда разработчиков, вероятно, не сможет выполнить задачи в том порядке, в котором они стоят в графике проекта. Это может привести к непредсказуемости дат поставки элементов разрабатываемого продукта заказчику и к снижению его функциональности |
| С учетом бОльшего, чем обычно, количества согласующих сторон, процесс прохождения государственной экспертизы может занять более длительное, чем планировалось, время, и сроки поставки могут быть сорваны |
| Полученная заказчиком первая версия продукта не полностью удовлетворяет его ожиданиям, и он готовит пакет изменений, которые необходимо внести в проект |
| Выделенные ресурсы могут быть переназначены на проекты с более высоким приоритетом |
| После того, как подрядчик сообщил о невозможности дальнейшей работы в нашем проекте по финансовым причинам и вышел из проекта 1 июня, резервного подрядчика удалось привести на стройплощадку только 15 июля. Временной резерв на случай подобного происшествия не был предусмотрен в плане проекта |
| У менеджера проекта возникли опасения, что разработанный модуль учета запасов на складе не сможет быть корректно интегрирован, поскольку при разработке данного модуля не была учтена архитектура существующей системы учета. В результате количество дефектов, связанных с неточностью информации в базе данных, может быть неприемлемым |
| Мы вносим изменения в один из сложнейших компонентов продукта. Заказчик выделил очень мало времени на эту работу |