## Упражнение

## ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ | Ваше руководство назначило Вас во вновь сформированную группу, в ведение которой передается проект, разработанный отделом НИОКР. Всей Вашей группе поручено сперва разработать план управления проектом и после утверждения этого плана высшим руководством приступить к его реализации. Никому из вас ничего неизвестно о проекте, за исключением того, что по мере его развития потребуется подключить дополнительное количество работников. |
| --- | --- |
| ЗАДАНИЕ | Несмотря на небольшое количество информации о проекте, Вашей группе предстоит разработать предварительный план управления им. На отдельном листе в произвольном порядке перечислены 20 (от А до Ф) мероприятий, которые Вам необходимо осуществить. Вам необходимо расположить их в том порядке, в каком, по Вашему мнению, предстоит их выполнять в процессе планирования, организации и реализации проекта. Прежде чем Вам будет дано «добро» на начало работы над проектом, предложенный Вами порядок действий будет представлен на рассмотрение высшего руководства. |
| ШАГ 1 | Поскольку до первой встречи группы осталось несколько минут, просмотрите приведенный список мероприятий, и, ни с кем его не обсуждая, расположите эти мероприятия в той последовательности, в которой, по Вашему мнению, их следует осуществлять в ходе управления проектом. Поставьте «1» против первого мероприятия, и так до «20» для последнего шага. Не меняйте выбранной Вами последовательности после начала групповой работы. |
| ШАГ 2 | Теперь уже в рамках группы определите последовательность осуществления тех или иных мероприятий. Вы располагаете временем до ___________ часов. |

| Мероприятия по управлению | ЭТАП 1 Порядковый номер, предложенный Вами | ЭТАП 2 Порядковый номер, предложенный командой | ЭТАП 3 Порядковый номер, предложенный специалистами | ЭТАП 4 Разница между 1 и 3 | ЭТАП 5 Разница между 2 и 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Поиск квалифицированных специалистов для занятия имеющихся должностей |  |  |  |  |  |
| Б | Измерение прогресса в достижении и(или) отклонений от достижения целей проекта |  |  |  |  |  |
| В | Определение и анализ видов работ, необходимых для реализации проекта |  |  |  |  |  |
| Г | Определение стратегии реализации проекта (приоритетов, временных рамок основных мероприятий) |  |  |  |  |  |
| Д | Разработка возможных альтернативных способов достижения целей |  |  |  |  |  |
| Е | Распределение соответствующих поощрений за работу |  |  |  |  |  |
| Ж | Формальное назначение ответственных и определение полномочий |  |  |  |  |  |
| З | Определение целей проекта (желаемых результатов) |  |  |  |  |  |
| И | Подготовка и обучение персонала в соответствии с новыми обязанностями |  |  |  |  |  |
| К | Сбор и анализ фактов о исходном положении проекта |  |  |  |  |  |
| Л | Определение квалификации, требуемой для основных должностей проекта |  |  |  |  |  |
| М | Осуществление корректировки проекта (пересмотр планов проекта) |  |  |  |  |  |
| Н | Координация текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| О | Определение распределения ресурсов (включая бюджет, мощности и т.д.) по работам проекта |  |  |  |  |  |
| П | Оценка индивидуальной деятельности в соответствии с индивидуальными задачами и нормативами |  |  |  |  |  |
| Р | Определение рисков и возможных негативных последствий каждого способа достижения целей |  |  |  |  |  |
| С | Определение индивидуальных задач, приемлемых как для конкретного исполнителя, так и для его менеджера |  |  |  |  |  |
| Т | Определение полномочий, ответственности и взаимоотношений для основных должностей проекта |  |  |  |  |  |
| У | Выбор основного направления достижения целей |  |  |  |  |  |
| Ф | Определение времени и способа оценки выполнения работ проекта |  |  |  |  |  |

| Пожалуйста, проделайте требуемые шаги и проставьте баллы в колонке с номером Вашей команды | Номер команды |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭПАП 6 Средний индивидуальный результат – Сложите все индивидуальные баллы (ЭТАП 4) в Вашей команде и разделите на число ее членов. |  |  |  |  |  |
| ЭТАП 7 Командный результат (ЭТАП 5) |  |  |  |  |  |
| ЭТАП 8 Командный выигрыш – Разница между командным и средним индивидуальным результатом. Если командный результат меньше среднего индивидуального, то выигрыш «+», если командный результат выше среднего индивидуального, выигрыш «-» |  |  |  |  |  |
| ЭТАП 9 Лучший (наименьший) результат в группе. |  |  |  |  |  |
| ЭТАП 10 Количество человек, набравших меньшее, чем команда в целом, число баллов. |  |  |  |  |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСУЖДЕНИЙ

- Не прибегайте к голосованию. Голосование разделит группу на «победителей» и «проигравших» и будет способствовать мышлению в стиле «или так, или иначе», в то время как могут быть другие варианты. Голосование скорее приводит к спору, а не к рациональному обсуждению, что нанесет вред процессу командного принятия решения.

- Не заключайте быстрых, легких соглашений и компромиссов. Зачастую они основываются на ложных предположениях, которые необходимо поставить под сомнение.

- Не устраивайте соревнований между собой. В данной ситуации либо выигрывает группа, либо никто не выигрывает.

- Внимательно слушайте то, что говорят другие. Это наиболее заметная черта успешных команд.

- Постарайтесь определить внутренние характеристики ситуации и вынести из на поверхность обсуждения.

- Сделайте так, чтобы все высказали свои суждения. Помните, что команде нужна вся информация, которую она только может получить.

Когда наступает момент, когда каждый член Вашей команды может сказать: «Что ж, пусть это и не совсем то, что я хотел, по крайней мере я могу это принять», Ваша группа пришла к консенсусу. Это не означает, что все члены группы должны прийти к полному согласию по всем аспектам, скорее это означает, что существует согласие по принципиальным вопросам.

Поскольку каждый из Вас при желании может заблокировать принятие решения, предлагаемый метод сложнее других методов обсуждения. Вместе с тем он оказывается более эффективным, так как заставляет группу рассматривать большее число аспектов проблемы и быть постоянно готовой к возражениям на предлагаемые варианты действий. Поэтому рассматривайте различия между точками зрения как: 1) способ получения дополнительной информации; 2) способы прояснения идей; 3) стимул к поиску лучшей информации.

# Text boxes

Сумма А-Ф чем меньше, тем лучше